## Slide 1
SMARTIES COCKPIT
Profit-Center-Steuerung & Strategie
Konsolidierte Analyse der sieben Profit Center · Branchenstrukturanalyse nach Porter · Handlungsempfehlungen für die Geschäftsleitung
30'453'042
Konsolidierter Ertrag
332'463
Gruppenergebnis
1,1 %
Gruppen-Marge
302
Baustellen
Periode April 2026 (YTD) · Datenstand 08.06.2026 · Quelle Abacus 214-Projektauswertung (Stand 2026-04)

## Slide 2
MANAGEMENT SUMMARY
Die Lage in einem Satz
Die Gruppe erwirtschaftet bei 30'453'042 CHF Ertrag nur 332'463 CHF Ergebnis (1,1 %). Wenige Grossverluste verzehren den Gewinn der gesunden Einheiten.
TRÄGER
GRANJET + die beiden Tiefbau-PC (Unteres Aaretal, Limmat) liefern stabile, positive Deckungsbeiträge.
VERLUST-NESTER
Aarau (−345'433) und BWI (−105'705) binden Management-Kapazität und drücken das Gruppenergebnis.
GRÖSSTE EINHEIT
Erdbau trägt mit 8'916'613 CHF fast die Hälfte des Umsatzes — aber bei nur 1,6 % Marge und 54 Verlustbaustellen.
GRÖSSTER HEBEL
Fremdleistungen Dritte (Subunternehmer) sind der dominierende Kostentreiber in fast allen Verlustprojekten.
OPTIMIERUNGS-
POTENZIAL
2'959'059
CHF Verlustvolumen in den Kategorien «schlecht» und «sehr schlecht» — der realistische Ergebnis-Hebel.
137 von 302 Baustellen defizitär (45,4 %)
Aarvia Gruppe · Smarties Cockpit · April 2026 (YTD) · vertraulich — nur für GL & VR
2

## Slide 3
GRUPPEN-ÜBERSICHT
Ergebnisbeitrag je Profit Center
Chart: 
| Limmat | Erdbau | Granjet | Unteres Aaretal | Infrastrukturbau | BWI | Aarau
Ergebnis | 257460 | 218973 | 208317 | 172066 | 3102 | -168241 | -359214
MARGE & UMSATZ
PC | Ertrag | Marge
Erdbau | 13'943'774 | 1,6 %
Unteres Aaretal | 5'343'132 | 3,2 %
Limmat | 5'165'056 | 5,0 %
Infrastrukturbau | 3'243'814 | 0,1 %
Aarau | 1'731'003 | -20,8 %
Granjet | 648'558 | 32,1 %
BWI | 377'705 | -44,5 %
Gruppe | 30'453'042 | 1,1 %
Aarvia Gruppe · Smarties Cockpit · April 2026 (YTD) · vertraulich — nur für GL & VR
3

## Slide 4
PORTFOLIO
Marge vs. Volumen — wo steht jedes PC?
Break-even (0 %)
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
2
4
6
8
10
12
14
Ertrag (Mio CHF)
Ergebnis-Marge
Erdbau
U. Aaretal
Limmat
Infrastruktur
Aarau
Granjet
BWI
LESEHILFE
Blasengrösse = Anzahl Baustellen.
Oben = positive Marge (Träger der Gruppe).
Unten = negative Marge (Sanierungsfälle Aarau, BWI).
Erdbau liegt weit rechts (Volumen), aber dicht über null — der grösste Hebel der Gruppe.
Aarvia Gruppe · Smarties Cockpit · April 2026 (YTD) · vertraulich — nur für GL & VR
4

## Slide 5
PROFIT CENTER · 3003
Erdbau
Erd- & Tiefbau · Aargau / Zürich
13'943'774
Ertrag
218'973
Ergebnis
1,6 %
Marge
102
Baustellen
KATEGORIEVERTEILUNG (Anzahl Baustellen)
Chart: 
| sehr gut | gut | break-even | schlecht | sehr schlecht
Anzahl | 21 | 7 | 14 | 28 | 32
TOP-VERLUSTBAUSTELLEN
Niederweningen, Binzacherweg - WÜ Binz | −192'701
Döttingen, Brüelstrasse 5 - Wohnüberbauung | −142'484
Lengnau, WÜB Surbparkweg | −112'116
Zürich, Haldenstrasse 20 - MFH | −85'288
Zürich, Wehntalerstrasse 45-49 - Neubau MFH | −69'791
VR-EINSCHÄTZUNG Strategischer Hebel Nr. 1. Grösste Einheit, 54 Verlustbaustellen, extrem FL-Dritte-lastig — hier liegt das grösste Ergebnis-Potenzial der Gruppe.
Aarvia Gruppe · Smarties Cockpit · April 2026 (YTD) · vertraulich — nur für GL & VR
5

## Slide 6
PROFIT CENTER · 3002
Unteres Aaretal
Tief- & Strassenbau · Unteres Aaretal
5'343'132
Ertrag
172'066
Ergebnis
3,2 %
Marge
46
Baustellen
KATEGORIEVERTEILUNG (Anzahl Baustellen)
Chart: 
| sehr gut | gut | break-even | schlecht | sehr schlecht
Anzahl | 14 | 2 | 12 | 3 | 15
TOP-VERLUSTBAUSTELLEN
Bad Zurzach, Sanierung Schwertgasse | −81'412
Schöfflisdorf, Modernisierung Regenbecken Post | −55'164
Freienwil, Sanierung Dorfstrasse | −54'090
Baden, Rütistrasse - Umbau Bushaltestelle na… | −18'239
Ennetbaden, Neugestaltung Sonnenbergstrasse | −17'278
VR-EINSCHÄTZUNG Solide geführter Tiefbau. Grossprojekt-Risiken (Bad Zurzach) eng überwachen; Material- und Subunternehmer-Kosten sind der Hebel.
Aarvia Gruppe · Smarties Cockpit · April 2026 (YTD) · vertraulich — nur für GL & VR
6

## Slide 7
PROFIT CENTER · 3005
Limmat
Tief- & Strassenbau · Limmattal
5'165'056
Ertrag
257'460
Ergebnis
5,0 %
Marge
49
Baustellen
KATEGORIEVERTEILUNG (Anzahl Baustellen)
Chart: 
| sehr gut | gut | break-even | schlecht | sehr schlecht
Anzahl | 16 | 2 | 8 | 10 | 13
TOP-VERLUSTBAUSTELLEN
Dietikon, Lägernstrasse Ersatzneubau | −190'322
Spreitenbach, Poststrasse, TP12g FW | −52'014
Bergdietikon, 09/583 Erschliessung oberer Sc… | −32'844
Buchs, Sanierung Kastellstrasse - Mitte | −30'536
Garantierückstellungen Limmat 2026 | −15'000
VR-EINSCHÄTZUNG Stabiler Werkleitungsbau. Einzelverlust Dietikon Lägernstrasse (−190k) aufarbeiten; FL-Dritte/Lohn-GWP disziplinieren.
Aarvia Gruppe · Smarties Cockpit · April 2026 (YTD) · vertraulich — nur für GL & VR
7

## Slide 8
PROFIT CENTER · 3005-IB
Infrastrukturbau
Infrastruktur / Spezialtiefbau · Aargau / Zürich
3'243'814
Ertrag
3'102
Ergebnis
0,1 %
Marge
11
Baustellen
KATEGORIEVERTEILUNG (Anzahl Baustellen)
Chart: 
| sehr gut | gut | break-even | schlecht | sehr schlecht
Anzahl | 3 | 3 | 1 | 2 | 2
TOP-VERLUSTBAUSTELLEN
Dietikon, N01 - SABA Limmattal | −143'027
Baden, Badstrasse - Netzerweiterung FW/FK Et… | −62'954
Kleinaufträge Infrastrukturbau 2026 - Baden | −1'746
Kleinbaustellen Otmar Burchia 2025 | −333
VR-EINSCHÄTZUNG Dünne Marge bei Grossbaustellen (SABA/ANU). Einzelverlust SABA Limmattal (−143k) prüfen — Fokus auf DB1-Disziplin bei Subunternehmer-lastigen Losen.
Aarvia Gruppe · Smarties Cockpit · April 2026 (YTD) · vertraulich — nur für GL & VR
8

## Slide 9
PROFIT CENTER · 3004
Aarau
Tief- & Strassenbau · Region Aarau
1'731'003
Ertrag
−359'214
Ergebnis
-20,8 %
Marge
19
Baustellen
KATEGORIEVERTEILUNG (Anzahl Baustellen)
Chart: 
| sehr gut | gut | break-even | schlecht | sehr schlecht
Anzahl | 4 | 0 | 6 | 3 | 6
TOP-VERLUSTBAUSTELLEN
Villmergen, Fernwärmenetz, 1. Etappe | −301'933
Aarau, TS, Effingerweg | −52'393
Oberentfelden, Sagigut, Sanierung | −42'595
Reinach, NB Golistik AG, Belagsarbeiten und … | −15'276
Boniswil, Sanierung Pfaffenhalde | −13'326
VR-EINSCHÄTZUNG Dringender Sanierungsfall. Villmergen Fernwärme (−302k) ist der grösste Einzelverlust der Gruppe — Lehren für Submission & Kalkulation ziehen.
Aarvia Gruppe · Smarties Cockpit · April 2026 (YTD) · vertraulich — nur für GL & VR
9

## Slide 10
PROFIT CENTER · 3007
Granjet
Spezialleistungen / Reinigung · Überregional
648'558
Ertrag
208'317
Ergebnis
32,1 %
Marge
44
Baustellen
KATEGORIEVERTEILUNG (Anzahl Baustellen)
Chart: 
| sehr gut | gut | break-even | schlecht | sehr schlecht
Anzahl | 27 | 3 | 5 | 5 | 4
TOP-VERLUSTBAUSTELLEN
Winterthur, Storchenbrücke | −7'550
Zürich, Riedgrabenweg | −5'234
Triesenberg, Brücken Rüfenen und Tieftobel | −5'018
Lenzburg, N01, VoMa, N1-308 | −1'095
Kollbrunn, Tössbrücke | −1'000
VR-EINSCHÄTZUNG Vorzeige-PC: 32,1 % Marge. Spezialisierung (Höchstdruck-Wasserstrahlen) skalieren — Wachstumsmotor der Gruppe.
Aarvia Gruppe · Smarties Cockpit · April 2026 (YTD) · vertraulich — nur für GL & VR
10

## Slide 11
PROFIT CENTER · 3006
BWI
Spezialtiefbau / Erdung · Aargau / Zürich
377'705
Ertrag
−168'241
Ergebnis
-44,5 %
Marge
31
Baustellen
KATEGORIEVERTEILUNG (Anzahl Baustellen)
Chart: 
| sehr gut | gut | break-even | schlecht | sehr schlecht
Anzahl | 9 | 1 | 7 | 8 | 6
TOP-VERLUSTBAUSTELLEN
AEH Freie Strasse 109 / St.Alban-Graben 1-3 | −116'369
Othmarsingen, armasuisse, Plätze und PU | −79'461
Wettingen, IS TG Landstr. 114 & Bahnhofstr. 92 | −74'760
Zürich, Naglerwiesenstrasse Parkdeck | −47'000
Othmarsingen, armasuisse, Bodenbelag Halle A/B | −38'005
VR-EINSCHÄTZUNG Sanierungsfall. Konzentrierte Grossverluste (AEH, Othmarsingen) belasten; Kunden- und Auftragsselektion schärfen.
Aarvia Gruppe · Smarties Cockpit · April 2026 (YTD) · vertraulich — nur für GL & VR
11

## Slide 12
STRATEGIE
Branchenstruktur nach Porter — Five Forces
Rivalität
HOCH
Fragmentierter, preisgetriebener Submissionsmarkt im Tiefbau. Differenzierung fast nur über Termintreue & Logistik.
Lieferantenmacht
HOCH
Subunternehmer (FL-Dritte) sind in fast allen Verlust-PC der grösste Kostentreiber — spürbare Preismacht bei Engpassgewerken.
Kundenmacht
MITTEL-HOCH
Öffentliche Hand mit Tiefstpreis-Submission; einzelne Grosskunden/Rahmenverträge konzentrieren Volumen.
Neue Anbieter
NIEDRIG
Hohe Eintrittsbarrieren: Maschinenpark, Deponien, Eignungsnachweise, Referenzen.
Substitute
NIEDRIG
Physische Infrastruktur kaum substituierbar; Sanierungsmarkt wächst strukturell.
STRATEGISCHE ANTWORT
Vier von fünf Kräften drücken im Kerngeschäft Tiefbau auf die Marge. Die Antwort ist nicht «mehr Volumen», sondern Mix & Disziplin:
1 Subunternehmer-Management zentralisieren
senkt die Lieferantenmacht — grösster Hebel (2'959'059 CHF Verlustvolumen).
2 GRANJET & Werterhalt skalieren
margenstarke Segmente mit geringer Rivalität & Substitution.
3 Submissions-Disziplin
Projekte mit negativem DB1 vor Zuschlag systematisch prüfen (Villmergen-Lehre).
Aarvia Gruppe · Smarties Cockpit · April 2026 (YTD) · vertraulich — nur für GL & VR
12

## Slide 13
HANDLUNGSEMPFEHLUNG AN DIE GL
Die nächsten Züge
SOFORT
Sanierungs-Taskforce Aarau & BWI
Villmergen-Fernwärme und armasuisse-/AEH-Verluste im Detail aufarbeiten; Verantwortlichkeiten und Termin pro Projekt definieren.
SOFORT
Subunternehmer-Steuerung Erdbau
FL-Dritte in den 54 Verlustbaustellen prüfen; Rahmenverträge & Vergabedisziplin zentralisieren — grösster Ergebnis-Hebel der Gruppe.
MITTELFRISTIG
DB1-Gate in der Submission
Kein Zuschlag bei negativem DB1 ohne VR-/GL-Freigabe; Kalkulations-Review für Grossprojekte > CHF 200k.
MITTELFRISTIG
GRANJET-Wachstum finanzieren
Margenstärkstes PC (32,1 %) gezielt ausbauen — Kapazität, Vertrieb Industrie/Privat, Übertrag des Modells auf Werterhalt.
STRATEGISCH
Mix-Verschiebung statt Volumen
Anteil margenstarker Spezial-/Werterhalt-Leistungen erhöhen; defizitäre Preismarkt-Lose selektiver annehmen.
STRATEGISCH
Cockpit als laufendes Steuerungstool
Smarties-Cockpit quartalsweise aktualisieren (Live-data.json); Problemquote und Optimierungspotenzial als VR-KPI etablieren.
Aarvia Gruppe · Smarties Cockpit · April 2026 (YTD) · vertraulich — nur für GL & VR
13

## Slide 14
Fazit für die Geschäftsleitung
Die Gruppe ist im Kern gesund, aber das Ergebnis ist konzentriert verwundbar. Wenige Grossverluste und die FL-Dritte-Abhängigkeit im Erdbau entscheiden über das Gruppenresultat. Der grösste realisierbare Hebel von rund 2,96 Mio. CHF liegt nicht im Umsatz, sondern in Subunternehmer-Disziplin, Submissions-Selektion und dem Ausbau der margenstarken Spezialsegmente.
Smarties Cockpit · April 2026 (YTD) · Verwaltungsrat Aarvia Gruppe